VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

ART. 163, d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Lodi, 06 giugno 2021

Premesso che il Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, ha segnalato ai competenti uffici regionali, il cedimento strutturale lungo le sponde dei corsi d’acqua Vitaliano e roggia Molina Sandola Fontana Vallicella nel Comune di Castelgerundo .

Il sottoscritto geom. Ernesto Davidi del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, il giorno 06/06/2021 si è recato nei siti indicati nella segnalazione del Consorzio, al fine di verificare e accertare lo stato di fatto delle opere danneggiate, le criticità conseguenti, i lavori urgenti da eseguire e di stimare i relativi costi da sostenere.

CONSIDERATO

- che permane una condizione di rischio poiché i danni registrati provocano una limitazione della funzionalità idraulica dell’opera, con conseguenti problemi per l’irrigazione e/o la difesa idraulica dei territori sottesi dall’opera oggetto di intervento.

- che il motivo dello stato d’urgenza è determinato dal pericolo di nuovi crolli limitrofi alla, pista ciclabile comunale, la quale è stata precauzionalmente chiusa al traffico, infatti il transito potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità pubblica;

- che il danno è stato verosimilmente attribuibile all’iniziale erosione da imputare al danneggiamento di animali selvatici (nutria), che ha comportato una successiva estensione del sifonamento, coincidente con la messa in esercizio dei canali per gli scopi irrigui, con un conseguente collasso della struttura idraulica.;

- che, pertanto, è necessario intervenire mediante l’attivazione di un pronto intervento per lavori di messa in sicurezza dell’area, che consistono nella rimozione del materiale franato in alveo, la successiva realizzazione di nuovo ponte stradale mediante posa di manufatto scatolari prefabbricati, oltre al ripristino delle condizioni di sicurezza per la riapertura della soprastante sede stradale;

- che le opere dovranno avere immediato avvio;

Tutto quanto sopra considerato dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di SOMMA URGENZA per cui redige il presente verbale ai sensi dell’art.163 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con riserva di compilare la perizia giustificante della spesa per l’esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell’approvazione ai sensi dell’art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Il Tecnico incaricato

geom. Ernesto Davidi